## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПЕТРОВ ВАЛ

## Камышинского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » мая 2012 г.                                                                                   №  65-П

«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского поселения Петров Вал к работе в осенне-зимний период 2012/2013года»

Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в   целях  обеспечения  своевременной и качественной подготовки  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения Петров Вал к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2012/2013 года, предупреждения возникновения аварийных ситуаций в  течение  отопительного периода

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Считать своевременную подготовку жилищного фонда и  объектов жизнеобеспечения к устойчивой работе в осенне-зимний период 2012-2013гг. основной задачей Администрации городского поселения Петров Вал  при активном взаимодействии с руководителями энергоснабжающих организаций.

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.(согласно Приложение № 1к настоящему Постановлению)

- Для решения вопросов  по   подготовке  жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерного оборудования, тепловых, водопроводных, канализационных, электрических, ливневых сетей, дорожного хозяйства, уборочной техники к осенне-зимней эксплуатации в 2012-2013 гг. утвердить состав оперативного Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского поселения Петров Вал к работе в осенне-зимний период 2012/2013года (согласно Приложение № 2 к настоящем Постановлению ).

- Начальнику оперативного Штаба осуществлять постоянный контроль за ходом  подготовки  к новому отопительному сезону и еженедельно рассматривать на заседаниях штаба вопросы выполнения запланированных объемов работ.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда, до 01 июня 2012 г. обеспечить своевременное представление  в оперативный Штаб календарных планов выполнения работ по каждому объекту жилого фонда отдельно,  завершение работ  по   подготовке  к отопительному сезону жилых домов и инженерных внутридомовых систем, с предоставлением оперативному Штабу на согласование паспортов готовности по каждому жилому дому до 25 сентября 2012г.

- Рекомендовать МУП  ЖКХ Камышинского муниципального района в соответствии с условиями договора об обслуживании муниципального имущества городского поселения Петров Вал, в срок до 25 сентября 2012 г.  обеспечить  качественную и своевременную подготовку в полном объеме к эксплуатации в осенне-зимний период котельные,  водозаборные узлы, станции подкачки воды, очистные сооружения, канализационные насосные стации, инженерные сети, провести гидравлические испытания трубопроводов и представить утвержденные акты оперативному Штабу.

- Рекомендовать руководителям организаций и предприятий (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) отвечающих за эксплуатацию котельных, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда обеспечить проведение  с 10 октября по 15 октября 2012 г. пробных пусков теплоносителя. Обеспечить в срок до 17 октября 2012г. представление в администрацию городского поселения Петров Вал актов проведения пробных топок.

- Рекомендовать  руководителям МУП ЖКХ Камыщинского района, ООО «Петрострой», ОАО РТП «Камышинское», ООО «Уют» не позднее 29 числа месяца, следующего за отчётным периодом (в период с 1 августа по 1 ноября) обеспечить своевременное предоставление в адрес администрации городского поселения Петров Вал сведений о подготовке жилищно- коммунального хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2012- 2013 года по форме государственного статистического наблюдения 1- ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 №6, по состоянию на 1августа, 1сентября, 1октября,1ноября 2012года.

- Ведущему специалисту администрации городского поселения Ершову Д.Е. организовать сбор информации  о подготовке жилищно- коммунального хозяйства к работе в осеннее - зимний период по форме государственного статистического наблюдения 1- ЖКХ (зима) срочная.

- Финансовому отделу администрации городского   поселения Петров Вал обеспечить финансирование работ  по   подготовке  к зимней эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства в соответствии со сметой расходов  городского   поселения  Петров Вал, утвержденной на 2012 год.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации городского поселения Петров Вал.

| Глава городского поселения Петров Вал |  | А.В. Степаненко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Постановлению  главы

городского поселения Петров Вал

№ 65 -П от «17» мая  2012 года.

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. на территории городского поселения Петров Вал

| №№ | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный/ые за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление для утверждения плана по замене тепловых сетей городского поселения Петров Вал | май 2012 г. | МУП ЖКХ Камышинского района |
| 2. | Утверждение плана графика замены тепловых сетей в районе ДОС, Котельная № 5 | май 2012 г. | МУП ЖКХ Камышинского района |
| 3. | Начало и работы по замене тепловых сетей в районе ДОС | май 2012 г. | МУП ЖКХ Камышинского района |
| 4. | Утверждение графика замены тепловых сетей от Котельной № 3 | 12-15 мая 2012 г. | МУП ЖКХ Камышинского района |
| 5. | Утверждение графика промывки бюджетных учреждений (начало-окончание работ) | с 20.04.2012-17.05.2012 г. | МУП ЖКХ Камышинского района |
| 6. | Представление на рассмотрение оперативному Штабу мероприятий по подготовке жилых домов от ОАО РТП «Камышинское», ООО «Петрострой», ООО «Уют» | 30 мая 2012 г. | Администрация городского поселения Петров Вал |
| 7. | Утверждение плана капитального ремонта водопроводно-канализационного хозяйства | май 2012 г. | Администрация городского поселения Петров Вал МУП ЖКХ Камышинского района |
| 8. | Контроль за ходом выполнения работ по ремонту тепловых и водопроводно-канализационных сетей. Заслушивание ответственных за выполнение работ. | ежемесячно | Администрация городского поселения Петров Вал |
| 9. | Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда на территории городского поселения Петров Вал | согласно планов | ОАО РТП «Камышинское, ООО «Петрострой», ООО «Уют»» |
| 10. | Подготовка объектов социальной сферы и учреждений культуры к эксплуатации в осенне-зимний период | май-сентябрь | Руководители учреждений |
| 11. | Составление и согласование паспортов готовности жилого фонда и социальной сферы на территории городского поселения Петров Вал | 25 сентября 2012 г. | Администрация городского поселения Петров Вал ОАО РТП «Камышинское, ООО «Петрострой», ООО «Уют»» |
| 12. | Проведение совещаний с участием руководителей предприятий, организаций всех форм собственности по контролю, подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период: - котельных и инженерных сетей; - жилого фонда | сентябрь 2012 г. | Администрация городского поселения Петров Вал |
| 13. | Проведение пробных топок котельных | до 30 сентября 2012 г. | МУП ЖКХ Камышинского района |
| 14. | Представление в Администрацию городского поселения Петров Вал паспортов готовности систем отопления жилого фонда и объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период | до 05 октября 2012 г. | МУП ЖКХ Камышинского района; ОАО РТП «Камышинское»; ООО «Петрострой»; ООО «Уют»; старшие домов |
| 15 | Проведение пробных пусков теплоносителя в жилые дома и объекты социальной сферы | с 10 октября по 15 октября 2012 г. | МУП ЖКХ Камышинского района |
| 16. | Подготовка и представление в Администрацию городского поселения Петров Вал актов проведения пробных топок на территории городского поселения Петров Вал | до 17 октября 2012 г. | МУП ЖКХ Камышинского района; ОАО РТП «Камышинское»; ООО «Петрострой»; ООО «Уют»; старшие домов |
| 17 | Подготовка Постановления Главы городского поселения Петров Вал о начале отопительного сезона | с 01 октября по 10 октября 2012г. | Администрация городского поселения Петров Вал |

Приложение № 2

к Постановлению главы

городского поселения Петров Вал

№  65-П от «17» мая  2012 года.

СОСТАВ

оперативного Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского поселения Петров Вал к работе в осенне-зимний период 2012/2013года

Начальник  штаба

| Степаненко А.В. - | Глава городского поселения Петров Вал |
| --- | --- |
| Заместитель начальника штаба |  |
| Дегтярев Н.Ф. - | Заместитель главы городского поселения Петров Вал по вопросам ЖКХ, благоустройства, архитектуры и земельных отношений |
| Секретарь |  |
| Федорова С.В. - | Специалист 1 категории сектора ЖКХ, архитектуры и благоустройства |
| Члены штаба |  |
| Липатова И.И. - | Главный специалист юридического сектора |
| Ершов Д.Е. - | Ведущий специалист сектора ЖКХ, архитектуры и благоустройства |