Приложение

к Постановлению    Администрации

городского  поселения  Петров  Вал

от   «14 » декабря 2015 г.   №166-п

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2015 год

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение» городского поселения Петров Вал

1. Выписка из реестра расходных обязательств городского поселения Петров Вал

_______________________________________________________________________________

2. Потребители услуги _______Юридические и физические лица городского поселения Петров Вал

__________________________________________________________________________________

3. Плановый объём работ (в натуральных показателях):

| Наименование работ | Единица измере ния | Объём работ за год | Вид работ | Объём работ по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Содержание и управление дорожным хозяйством | Шт. | 40 8 | Установка дорожных знаков координатных табл. |  |  |  |  |  | 20 8 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Тн. | 420 | Изготовление песко-соляной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |
|  | Шт. | 24 | Обустройство пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | М2 | 487104 | Очистка дорог от снега с 01.01. по 15.03.2015г | 243552 | 243552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М2 | 152174 | Очистка дорог от снега с 01.11.по 31.12.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76087 | 76087 |
|  | М2. | 608880 | Обработка дорог противогололёдными материалами с 01.01 по 15.03.2015г | 243552 | 243552 | 121776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М2 | 207850 | Обработка дорог противогололёдными материалами с 01.11 по 31.12.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103925 | 103925 |
|  | М2 | 52464 | Работы по очистке от песка дорог и тротуаров |  |  |  | 26232 |  |  | 26232 |  |  |  |  |  |
|  | М2 | 20 | Ямочный частичный ремонт дорог |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | Шт. | 1000 | Выращивание и пикировка рассады |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М2 | 1219 | Подготовка клумб, высадка цветов в клумбы, подвозка грунта, посадка новых саженцев |  |  |  | 610 | 609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М2 | 139458 | Сезонный уход за клумбами, сажен цами , скос газонной травы |  |  |  |  | 27892 | 27892 | 27892 | 27892 | 27890 |  |  |  |
|  | М3 | 3400 | Сезонный полив газонов, цветников, деревьев, кустарника |  |  |  |  | 485 | 810 | 810 | 810 | 485 |  |  |  |
|  | М2 | 4400 | Сезонная стрижка кустарников, обрезка кустов |  |  |  |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
|  | М2 | 68447 | Скос травы бензокосами и вывоз травы |  |  |  |  | 32365 |  | 36082 |  |  |  |  |  |
|  | Шт. | 845 | Побелка деревьев |  |  |  | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М3 | 1639 | Еженедельная уборка крупногаба ритных отходов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 470 | 100 | 100 | 169 | 100 | 100 |
|  | М2 | 258 | Побелка бордюров |  |  |  |  | 129 |  |  | 129 |  |  |  |  |
|  | шт | 110 | Закупка саженцев можжевельника |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Шт. | 54 | Спиливание деревьев, вывоз веток |  |  |  |  | 7 | 7 | 27 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | Шт. | 4 | Подгот. территории к провед. праздничных мероприятий и уборка после них |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | М 2. | 2909004 | Ежедневная уборка и содержание внешнего благоустройства города | 217360 | 217360 | 217360 | 260315 | 260315 | 260315 | 260315 | 260315 | 260315 | 260314 | 217360 | 217360 |
|  | Шт. | 3 | Содержание детских площадок |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | п/м | 4680 | Очистка и содержание в рабочем состоянии водоотводного канала |  |  | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |  |
|  | п/м | 120 | Очистка от талых вод водоотводного канала по ул.Ленина |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М3 | 154 | Уборка стихийно образованных скоплений мусора |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |
|  | Шт | 1 | Ремонт памятника В.И.Ленину |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шт | 1 | Ремонт клумбы у памятника участников ВОВ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М3 | 320 | Уборка улиц от мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
|  | М3 | 1000 | Уборка и вывоз веток,листвы,травы в весеннее-осенний период |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 400 |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | М3 | 300 | Уборка территории городского кладбища от мусора, подвозка песка |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | М3 | 15 | Спиливание деревьев и вывоз веток |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М3 | 10955 | Уборка снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 6955 |
|  | М2 | 28000 | Расчистка подъездной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 18000 |
|  | М2 | 2000 | Вывоз мусора |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
|  | Тонн | 50 | Подвоз песка |  |  |  | 35 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М2 | 2650 | Скос травы |  |  |  |  | 1325 |  |  |  | 1325 |  |  |  |
|  | М3 грунта | 2 | Установка и окрашивание скамеек |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М3 | 300 | Уборка городского кладбища от мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| Обеспечение пожарной безопасности | М2 | 142000 | Противопожарная опашка по периметру |  |  |  |  | 71000 |  |  | 71000 |  |  |  |  |
|  | М2 | 51000 | Противопожарный окос камыша и уборка камыша |  |  |  |  |  |  | 51000 |  |  |  |  |  |

4. Плановый объём работ (в стоимостных показателях):

| Наименование работ | Еди ница изме рения | Норматив финан совых затрат на еди ницу работы (руб.) | Общий объём работ (руб.) | Объём работ по месяцам (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Установка дорожных знаков | Руб. | 3567,61 | 171245,16 |  |  |  |  |  | 99893,08 |  | 71352,08 |  |  |  |  |
| Изготовление песко-соляной смеси | Руб. | 354,55 | 148912,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74456,1 | 74456,09 |  |  |
| Обустройство пешеходных переходов | Руб. | 2729,42 | 65505,98 |  |  |  |  |  |  |  | 65505,98 |  |  |  |  |
| Очистка дорог от снега с 01.01.по 15.03.2015г | Руб. | 0,30 | 146544,00 | 73272 | 73272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорог от снега с 01.11.по 31.12.2015г | Руб. | 0,23 | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17500,00 | 17500,00 |
| Обработка дорог противогололёдными материалами с 01.01 по 15.03.2015г. | Руб. | 0,11 | 69371,37 | 27749 | 27749 | 13873,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка дорог противогололёдными материалами с 01.11 по 31.12.2015г | Руб. | 0,08 | 16628,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8314,00 | 8314,00 |
| Работы по очистке от песка дорог и тротуаров | Руб. | 0,42 | 22102,37 |  |  |  | 11051,18 |  |  | 11051,19 |  |  |  |  |  |
| Ямочный частичный ремонт дорог | Руб. | 451,4 | 9028 |  |  |  |  |  | 9028 |  |  |  |  |  |  |
| Выращивание и пикировка рассады | Руб. | 36,87 | 36872,39 |  |  | 18436,20 | 18436,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка клумб, высадка цветов в клумбы, подвозка грунта, посадка новых саженцев | Руб. | 109,45 | 133422,96 |  |  |  | 66766,21 | 66656,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сезонный уход за клумбами, саженцами | Руб. | 3,12 | 435482,38 |  |  |  |  | 87096,47 | 87096,47 | 87096,48 | 87096,48 | 87096,48 |  |  |  |
| Сезонный полив газонов, цветников, деревьев, кустарника | Руб. | 111,16 | 377951,65 |  |  |  |  | 53913,69 | 90041,42 | 90041,42 | 90041,42 | 53913,70 |  |  |  |
| Сезонная стрижка кустарников, обрезка кустов | Руб. | 20,14 | 88617,48 |  |  |  |  | 22154,37 | 22154,37 | 22154,37 | 22154,37 |  |  |  |  |
| Скос травы бензокосами и вывоз травы | Руб. | 5,32 | 364416,96 |  |  |  |  | 172320,63 |  | 192096,33 |  |  |  |  |  |
| Побелка деревьев | Руб. | 40,38 | 30688,65 |  |  |  | 30688,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еженедельная уборка крупногабаритных отходов | Руб. | 252,58 | 413994,82 | 25258,27 | 25258,27 | 25258,27 | 25258,27 | 25258,27 | 25258,27 | 118716,02 | 25258,27 | 25258,27 | 42696,05 | 25258,27 | 25258,32 |
| Побелка бордюров | Руб. | 46,43 | 11978,59 |  |  |  |  | 5989,30 |  |  | 5989,29 |  |  |  |  |
| Закупка саженцев можжевельника | Руб. | 545,45 | 60000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000.00 |  |  |  |
| Спиливание деревьев, вывоз веток | Руб. | 1882,44 | 101652,04 |  |  |  |  | 13177,08 | 13177,08 | 50825,88 | 13177,08 | 11294,92 |  |  |  |
| Подгот. территории к провед. праздничных мероприятий и уборка после них | Руб. | 56012,33 | 224049,32 |  |  |  |  | 112024,66 |  |  | 56012,33 |  |  |  | 56012,33 |
| Ежедневн. уборка и содерж. внешнего благоустройства | Руб. | 0,31 | 902120,8 | 67406,22 | 67406,22 | 67406,22 | 80727,14 | 80727,14 | 80727,14 | 80727,14 | 80727,14 | 80727,14 | 80727,14 | 67406,16 | 67406 |
| Содержание детских площадок | Руб. | 16445,37 | 49336,10 |  |  |  |  | 16445,37 |  | 16445,37 |  | 16445,36 |  |  |  |
| Очистка и содерж. в рабочем состоянии водоотводного канала | Руб. | 11,71 | 54814,31 |  |  | 6090,48 | 6090,48 | 6090,48 | 6090,48 | 6090,48 | 6090,48 | 6090,48 | 6090,48 | 6090,47 |  |
| Очистка от талых вод водоотводного канала по ул. Ленина | Руб. | 116,83 | 14019,20 |  |  | 14019,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка стихийно образованных скоплений мусора | Руб. | 1934,78 | 297955,68 |  |  |  | 148977,84 |  |  |  |  | 148977,84 |  |  |  |
| Ремонт памятника В.И.Ленина | Руб. | 19292,34 | 19292,34 |  |  |  | 19292,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт клумбы у памятника участников ВОВ | Руб. | 22297,34 | 22297,34 |  |  |  | 22297,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка улиц от мусора | Руб. | 250,00 | 80000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000,00 |
| Уборка и вывоз веток,листвы,травы в весеннее-осенний период | Руб. | 240,34 | 240340,99 |  |  |  | 48068,20 | 48068,20 |  |  |  | 48068,19 | 96136,40 |  |  |
| Уборка территории городского кладбища от мусора, подвозка песка | Руб. | 200,87 | 120521,65 |  |  |  | 88382,54 |  |  |  |  | 32139,11 |  |  |  |
| Городское кладбище : спиливание и обрезка деревьев; вывоз веток . | Руб. | 1507,77 | 22616,66 |  |  | 22616,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка снега в местах захоронения | Руб. | 1,37 | 14964,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5463,90 | 9500,35 |
| Расчистка подъездной дороги к местам захоронения | Руб. | 0,30 | 8371,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2989,74 | 5381,54 |
| Вывоз мусора с мест захоронения | Руб. | 13,19 | 26377,69 |  |  |  | 6594,42 | 6594,42 |  |  |  | 6594,42 | 6594,43 |  |  |
| Подвоз песка к местам захоронения | Руб. | 303,71 | 15185,35 |  |  |  | 10629,75 | 4555,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скос травы в местах захоронения | Руб. | 10,33 | 27372,10 |  |  |  |  | 13686,51 |  |  |  | 13685,59 |  |  |  |
| Установка и окрашивание скамеек в местах захоронения | Руб. | 3814,66 | 7629,33 |  |  |  |  | 7629,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка городского кладбища от мусора | Руб. | 193,42 | 58026,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58026,06 |
| Противопожарная опашка по периметру | Руб. | 0,19 | 27500,55 |  |  |  |  | 13750,27 |  |  | 13750,28 |  |  |  |  |
| Противопожарный окос камыша и уборка камыша | Руб. | 1,63 | 97584,01 |  |  |  |  |  |  | 97584,01 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 5069790 | 193685,49 | 193685,49 | 167700,40 | 583260,55 | 756138,54 | 433466,31 | 772828,69 | 537155,20 | 664747,60 | 306700,59 | 133022,54 | 327398,60 |

5. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных работ (заполняется по каждой услуге):

| № п/п | Наименование показателя муниципальной работы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка : - дорожных знаков, - координатных табличек | Шт. Шт. | 40 8 |
| 2 | Ямочный частичный ремонт | М2 | 20 |
| 3 | Изготовление песко-соляной смеси | Тн | 420 |
| 4 | Очистка дорог от снега с 01.01.по 15.03..2015 | М2 | 487104 |
| 5. | Очистка дорог от снега с 01.11.по 31.12..2015 | М2 | 152174 |
| 6. | Обработка дорог противогололёдными материалами с 01.01 по 15.03.2015 | М2 | 608880 |
| 7. | Обработка дорог противогололёдными материалами с 01.11 по 31.12 2014 | М2 | 207850 |
| 8 | Очистка от песка дорог и тротуаров | М2 | 52464 |
| 9 | Выращивание и пикировка рассады | Шт. | 1000 |
| 10 | Подготовка клумб, высадка цветов в клумбы, подвозка грунта, посадка новых саженцев | М2 | 1219 |
| 11 | Сезонный уход за клумбами, саженцами | М2 | 139458 |
| 12 | Сезонный полив газонов, цветников, деревьев, кустарника | М3 | 3400 |
| 13 | Сезонная стрижка кустарников, обрезка кустов | М2 | 4400 |
| 14 | Скос травы бензокосами и вывоз травы | М2 | 68447 |
| 15 | Побелка деревьев | Шт. | 845 |
| 16 | Побелка бордюров | М2 | 258 |
| 17 | Закупка саженцев можжевельника | Шт | 110 |
| 18 | Еженедельная уборка крупногабаритных отходов | М3 | 1639 |
| 19 | Спиливание деревьев, вывоз веток | Шт. | 54 |
| 20 | Подготовка территории к проведению праздничных мероприятий и уборка после них | Шт. | 4 |
| 21 | Ежедневная уборка и содержанию внешнего благоустройства города | М2 | 2909004 |
| 22 | Содержание детских площадок | Шт. | 3 |
| 23 | Очистка и содержание в рабочем состоянии водоотводного канала | П/М | 4680 |
| 24 | Очистка от талых вод водоотводного канала по ул.Ленина | П/М | 120 |
| 25 | Уборка стихийно образованных скоплений мусора | М3 | 154 |
| 26 | Ремонт памятника В.И.Ленину | Шт. | 1 |
| 27 | Ремонт клумбы у памятника участников ВОВ | Шт. | 1 |
| 28 | Уборка улиц от мусора | М3 | 320 |
| 29 | Уборка и вывоз веток, листвы, травы в весенне-осенний период | М3 | 1000 |
| 30 | Уборка территории городского кладбища от мусора, подвозка песка | М3 | 300 |
| 31 | Городское кладбище : спиливание и обрезка деревьев; вывоз веток . | М3 | 15 |
| 32 | Уборка снега в местах захоронения | М3 | 10955 |
| 33 | Расчистка подъездной дороги к местам захоронения | М2 | 28000 |
| 34 | Вывоз мусора с мест захоронения | М2 | 2000 |
| 35 | Подвоз песка к местам захоронения | Тонн | 50 |
| 36 | Скос травы в местах захоронения | М2 | 2650 |
| 37 | Установка и окрашивание скамеек в местах захоронения | М3 грунта | 2 |
| 38 | Уборка городского кладбища от мусора | М3 | 300 |
| 39 | Противопожарная опашка по периметру | М2 | 142000 |
| 40 | Противопожарный окос камыша и уборка камыша | М2 | 51000 |
| 41 | Обустройство пешеходных переходов | Шт. | 24 |

Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных работ <*>:

| Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Затраты на реализацию мероприятия (руб.) | Ожидаемые результаты (количество работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка: - дорожных знаков - координатных табличек |  | 171245,16 |  |
| 2. Ямочный частичный ремонт |  | 9028 |  |
| 3. Изготовление песко-соляной смеси |  | 148912,19 |  |
| 4. Очистка дорог от снега с 01.01.по 15.03.2015 |  | 146544,00 |  |
| 5. Очистка дорог от снега с 01.11.по 31.12.2015 |  | 35000,00 |  |
| 6. Обработка дорог противогололёдными материалами с 01.01 по 15.03.2015 |  | 69371,37 |  |
| 7. Обработка дорог противогололёдными материалами с 01.11 по 31.12.2015 |  | 16628,00 |  |
| 8. Очистка от песка дорог и тротуаров |  | 22102,37 |  |
| 9. Выращивание и пикировка рассады |  | 36872,39 |  |
| 10. Подготовка клумб, высадка цветов в клумбы, подвозка грунта, посадка новых саженцев |  | 133422,96 |  |
| 11. Сезонный уход за клумбами, саженцами |  | 435482,38 |  |
| 12. Сезонный полив газонов, цветников, деревьев, кустарника |  | 377951,65 |  |
| 13. Сезонная стрижка кустарников, обрезка кустов |  | 88617,48 |  |
| 14. Скос травы бензокосами и вывоз травы |  | 364416,96 |  |
| 15. Побелка деревьев |  | 30688,65 |  |
| 16. Побелка бордюров |  | 11978,59 |  |
| 17. Закупка саженцев можжевельника |  | 60000,00 |  |
| 18.Еженедельная уборка крупногабаритных отходов |  | 413994,82 |  |
| 19. Спиливание деревьев, вывоз веток |  | 101652,04 |  |
| 20. Подготовка территории к проведению праздничных мероприятий и уборка после них |  | 224049,32 |  |
| 21. Ежедневная уборка и содержание внешнего благоустройства города |  | 902120,80 |  |
| 22. Содержание детских площадок |  | 49336,100 |  |
| 23. Очистка и содержание в рабочем состоянии водоотводного канала |  | 54814,31 |  |
| 24.Очистка от талых вод водоотводного канала по ул. Ленина |  | 14019,20 |  |
| 25. Уборка стихийно образованных скоплений мусора |  | 297955,68 |  |
| 26. Ремонт памятника В.И.Ленину |  | 19292,34 |  |
| 27. Ремонт клумбы у памятника участников ВОВ |  | 22297,34 |  |
| 28 Уборка улиц от мусора |  | 80000,00 |  |
| 29.Уборка и вывоз веток, листвы, травы в весенне-осенний период |  | 240340,99 |  |
| 30. Уборка территории гор. кладбища от мусора, подвозка песка |  | 120521,65 |  |
| 31. Городское кладбище : спиливание и обрезка деревьев; вывоз веток . |  | 22616,66 |  |
| 32. Уборка снега в местах захоронения |  | 14964,25 |  |
| 33. Расчистка подъездной дороги к местам захоронения |  | 8371,28 |  |
| 34. Вывоз мусора с мест захоронения |  | 26377,69 |  |
| 35. Подвоз песка к местам захоронения |  | 15185,35 |  |
| 36. Скос травы в местах захоронения |  | 27372,10 |  |
| 37.Установка и окрашивание скамеек в местах захоронения |  | 7629,33 |  |
| 38 Уборка городского кладбища от мусора |  | 58026,06 |  |
| 39. Противопожарная опашка по периметру |  | 27500,55 |  |
| 40. Противопожарный окос камыша и уборка камыша |  | 97584,01 |  |
| 41. Обустройство пешеходных переходов |  | 65505,98 |  |
| ИТОГО |  | 5069790 |  |

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества работы в муниципальное задание включается программа действий учреждения по оказанию муниципальных работ.

7. Порядок оказания муниципальных работ ________________________________________

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных работ указаны в соответствии с п. 4 муниципального задания Плановый объём работ (в стоимостных показателях) столбец Норматив  финансовых затрат на единицу работы (руб.)

9. Условия финансирования муниципального задания: При исполнении муниципального задания в меньшем объёме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с не соответствующим качеством, администрация городского поселения Петров Вал вправе сократить объём финансового обеспечения и (или) скорректировать муниципальное задание.

10. Порядок контроля исполнения муниципального задания: Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется структурным подразделением администрации городского поселения Петров Вал. Ежеквартально исполнитель муниципального задания представляет структурному подразделению администрации городского поселения Петров Вал оперативную информацию об исполнении муниципального задания до 10-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, в соответствии с формами, представленными в Приложении № 2 к настоящему Положению. Структурное подразделение администрации городского поселения Петров Вал ежеквартально представляет главе городского поселения Петров Вал сводную информацию о выполнении муниципального задания в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.

# 11. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: отчетность об исполнении муниципального задания должна соответствовать Приложению № 2 к «Положению о формировании муниципального задания учредителя для муниципального бюджетного учреждения городского поселения Петров Вал и порядке его финансового обеспечения»

Глава городского поселения Петров Вал   ________________   _  Кондренко С.А.

(подпись)               (расшифровка подписи)

Дата _________________________

Руководитель подведомственного муниципального бюджетного учреждения

_________________    _Друзина И.Г.

(подпись)         (расшифровка подписи)